Tárgy: A TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. augusztus 03. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

2.)  Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Szabó Erika pályázati referens |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: | - |
| MEGTÁRGYALTA: | - |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: |  |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | 3 Határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | Egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 2 oldal előterjesztés audit lezáró jelentés és jegyzőkönyv |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. augusztus 03. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Erika, pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 19/2016. (I.27.) számú határozatával döntött a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázat beadásáról és a Baranya Megyei Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás aláírásáról.

A pályázat 2017.05.29-ei értesítéssel támogatásban részesült, a támogatási szerződést az önkormányzat 2017.06.26.-ai nappal aláírta.

Előzmény: Harkány Város Önkormányzat TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázatának része az 5717.sz és a 57133 sz. utak nagyméretű csomópontjának körforgalommá való átépítése, ill. ezzel együtt a Harkány DNY-i városrészének a már meglévő kerékpáros hálózathoz való csatlakoztatása.

A Harkány, Ady Endre–Kossuth Lajos utcai körforgalomú csomópont építésének engedélyezési eljárása lezajlott, az elkészült engedélyes tervdokumentáció szerint a tervezési területen a körforgalom alatti gázvezeték és rövid szakaszon a vízvezeték kiváltása is szükséges külön terv alapján.

A megvalósítás során a pályázat jelenlegi szakaszában három kérdésben szükséges döntést hozni.

I.

Harkány Város Önkormányzata és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. együttműködési szerződést kötött a földgáz –elosztóvezeték átalakításáról és/vagy áthelyezéséről, amely alapján van lehetőség a gázelosztó vezetéki beruházási munkáinak lebonyolítására.

A megállapodás lényege:

- A gázelosztó vezeték kiváltásának megvalósulására az E.ON, mint Elosztói engedélyes és a Megrendelő, mint Beruházó Együttműködési megállapodást kötnek. Ennek lényege, hogy az Engedélyes felügyelete, műszaki ellenőrzése mellett, de a Beruházó teljes költségviselésével valósul meg a projekt.

- Az E.ON-nál minősítéssel rendelkező tervező és kivitelező cégek közül van lehetősége a Beruházónak kiválasztani azt a vállalkozást, akivel – jóváhagyásunkat követően – a tervezési és kivitelezési munkákat el kívánja végeztetni.

- Az Együttműködési megállapodásnak egyik melléklete, melynek szereplői a Beruházó, mint pénzügyi megrendelő, az Elosztói engedélyes, mint szakmai megrendelő, a Szaktervező és a Szakkivitelező.

- A szerződéses összeget az Együttműködési megállapodás alapján, a Beruházónak a Szaktervezővel, és a Szakkivitelezővel kialkudott vállalási árai határozzák meg.

- Külön fizetendő az Elosztói engedélyesnek az üzemeltetői tevékenységek díjai.

2018. 07. 19-én Harkány Város Önkormányzata a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkányban” című pályázat megvalósításhoz, a projekt által érintett gázközművek kiváltása és átépítése tárgyában kivitelezői munkálatok ellátása vállalkozási szerződés keretében beszerzési eljárást indított ajánlatkérés megküldésével. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. 07.25.-ei dátummal volt meghatározva. A határidőt a felkért ajánlattevők betartották.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő gázelosztó vezetéken történő munkavégzésre akkreditációval, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozások közül a három megkeresett cég és ajánlataik a következők:

1.Unigáz Kft. (8000 Székesfehérvár, Csóri út. 168.)

2.Platina – Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola u. 3.)

3.Terra - 21 Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi u. 11.)

Hiánytalan, érvényes ajánlatot nyújtott be:

- PLATINA – BAU IPARI-, KERESKEDELMI- ÉS SZOLGÁLTATÓI ZRT.

(7632 Pécs, Faiskola u. 3.)

Ajánlati ár: 5 985 520.- Ft

27% Áfa: 1 616 090.- Ft

Bruttó ár:7 601 610.- Ft

- TERRA-21 KFT.

(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 34.)

Ajánlati ár: 2 966 885.- Ft

27% Áfa:801 059.- Ft

Bruttó ár:3 767 944.- Ft

- UNIGÁZ KFT.

(8000 Székesfehérvár, Csóri út 168.)

Ajánlati ár: 4 520 000.- Ft

27% Áfa:1 220 400.- Ft

Bruttó ár:5 740 400.- Ft

A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az alábbi cég tette:

- TERRA-21 KFT.

(2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 34.)

Ajánlati ár: 2 966 885.- Ft

27% Áfa:801 059.- Ft

Bruttó ár:3 767 944.- Ft

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

- Határozati javaslat

Döntés a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó a projekt által érintett gázközművek kiváltása és építése tárgyában kivitelezői munkálatok elvégzésére irányult beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó gázközművek kiváltása és építése tárgyában kivitelezői munkálatok elvégzése vállalkozójának kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárása eredményeképpen, az alábbi határozatot hozza:

- A Képviselő – testület az alábbi Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő részére a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tette: TERRA-21 KFT. (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 34.) Ajánlati ár: nettó: 2 966 885.- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó: 3 767 944.- Ft.

- A képviselő –Testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a fenti tárgykörben kötendő szerződés, valamint az egyéb szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

II.

A projekt megvalósítása során a tervek szerint szükség van a tervezett Harkány, Ady E. u. – Kossuth L. u. körforgalmú csomópontnál az ivóvízvezeték kiváltásra is. Ennek kivitelezésére az üzemeltető Baranya-Víz Zrt. részéről ajánlatot kértünk, amelyre az alábbi árajánlatot adták.

Műszaki tartalom (a Contakt Dienst Kft. által készített „vízvezeték kiváltás”-i tervben megjelölt NA 100-as AC vezeték kiváltása Dk 110 KPE vezetékre):

-          munkaárok előkészítése (földkiemelés, régi AC cső kiszedés, ágyazatkészítés) az esetleges (szükséges) szakfelügyeletek megrendelése mellett,

-          Dk 110 KPE vezeték fektetés,

-          új vezeték csatlakoztatása a régi vezetékekhez,

-          hálózat fertőtlenítése, öblítése,

-          vízmintavételezés,

-          geodéziai bemérés,

-          munkaárok visszatöltés, tömörítés, tereprendezés,

-          veszélyes hulladék (AC cső) elszállíttatás, megsemmisíttetés.

A kivitelezés várható költsége nettó 2.007.108,- Ft+ ÁFA.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

- Határozati javaslat

A TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó a projekt által érintett vízvezeték kiváltása és építése tárgyában kivitelezői munkálatok elvégzésére irányult megrendelés jóváhagyása

- Harkány Város Önkormányzat képviselő testülete a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázat keretében a vízvezeték kiváltása és építése tárgyában a Baranya-Víz Zrt. által adott nettó 2 007 108.- Ft + ÁFA összegű árajánlatát elfogadja, egyidejűleg jóváhagyja a kivitelezésre vonatkozóan aláírt megrendelést.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tárgyban kötendő szerződés és egyéb szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

III.

A képviselő-testület 25/2018.(III.14.) számú határozatával döntött a tárgyi pályázat auditját lezáró jegyzőkönyvének elfogadásáról. (Ez a döntés tulajdonképpen az engedélyes tervhez tartozó auditra vonatkozott.)

A kiviteli tervben a korábbi audit 12 javaslatából 8 javaslat beépítésre került. További 3 javaslat nem része a projektnek, melyeket azonban forgalombiztonsági okokból egy későbbi ütemben indokolt megvalósítani. A 4. elfogadott javaslat tárgya a megfelelő közvilágítás a körforgalmú csomópont, az új kijelölt gyalogos átkelőhelyek és a kerékpáros átvezetések figyelembevételével történő módosítása, közvilágítási terv alapján. (Ez a közvilágítási terv is rendelkezésre áll már.)

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a kiviteli terv auditját lezáró jelentést és jegyzőkönyvet elfogadni szíveskedjenek!

- Határozati javaslat

Döntés a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó Közbiztonsági audit kiviteli tervét lezáró jelentés és jegyzőkönyv elfogadásáról

Harkány Város önkormányzat képviselő testülete elfogadja a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázat keretében Borbás László auditor által készített „Harkány, Ady Endre utca – Kossuth Lajos utcai csomópont, valamint kerékpárút hálózati kapcsolatok kialakítási terve” (kiviteli terv) tárgyú audit lezáró jelentést és jegyzőkönyvet. A Képviselő – Testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a jegyzőkönyv aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető

Harkány, 2018. 07.31.

Albrecht Ferenc, műszaki ov. s.k.