Tárgy: Tájékoztatás a fürdőfejlesztés megvalósításának további lépéseiről

Melléklet: -

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. március 29-i ÜLÉSÉRE

13.) Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Baksai Endre Tamás polgármester |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Dr. Markovics Boglárka jegyző |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet | - |
| MEGTÁRGYALTA: | - |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: | - |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | Egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 2. oldal előterjesztés nincs |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. március 29. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás a fürdőfejlesztés megvalósításának további lépéseiről

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy az mindenki előtt ismert, a képviselő-testület 19/2018.(III.07.) számú határozatával volt kénytelen dönteni arról, hogy eredménytelenné nyilvánítja a 1818/2016.(XII.22.) sz. Korm.határozattal kapott támogatásból a fürdőfejlesztés – ennek keretében az új medencecsarnok építési - kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást, mert a nyilvános felhívásra pályázó egyetlen cég mintegy bruttó 390 millió forinttal többért vállalta volna a beruházást, mint amennyi a város költségvetésében a támogatásból rendelkezésére áll.

A polgármester, alpolgármesterek, a fürdő vezetése és a hivatal az elmúlt napokban minden lehetséges megoldást próbáltak lemodellezni annak érdekében, hogy a fürdőfejlesztés, ha nem is az eredeti forgatókönyv és sorrend szerint, de megvalósulhasson.

Ennek eredményeképpen az alábbi megoldást javasolják:

Mivel az önkormányzat által elnyert támogatás felhasználási ideje 2018.12.31. napja, és mindenképpen új közbeszerzési eljárás kiírására van szükség, javasoljuk, hogy a Korm.határozat keretében a szintén engedélyes szintű tervekkel rendelkező II. épület felújítására legyen kiírva az újabb közbeszerzési eljárás. A tervezővel lefolytatott egyeztetés szerint ezen munkák megvalósítása időben jóval rövidebb lehet, az egyes épületszinteken megvalósítandó feladatok pedig a párhuzamos munkavégzésre is lehetőséget adnak. Ennek az ütemnek a keretében a II-es épület földszintjén szaunát és jakuzzit, komplett wellness részleget alakítanának ki, bővítenék az éttermi részt, felújítanák az orvosi rendelőket, a vizes blokkokat, valamint az öltözőket, továbbá lift beépítésével akadály-mentesítenék az épületet. Az emeleten a vizes blokkok felújítása mellett tornaterem kialakítását is tervezik, illetve a lapostető régóta szükséges javítását-szigetelését is elvégeznék. A fenti megoldással a Korm.határozattal nyújtott támogatás felhasználása biztosított.

Ennek megvalósítása érdekében a II. épület vonatkozásában tender-tervek elkészíttetése szükséges, amelynek hiányában az új közbeszerzési eljárás nem indítható meg. A tender tervek beszerzésére vonatkozóan állásfoglalást kértünk az ügyben megbízott közbeszerzési szakértőtől, aki arról tájékoztatott, hogy e tárgyban beszerzési eljárás lefolytatása elegendő. Ennek megfelelően – az idő sürgetésére tekintettel - a beszerzési eljárást megindítottuk, és három, potenciálisan alkalmas céget hívtunk fel ajánlattételre az alábbiak szerint:

Hetedhét Építész Kft. (1192 Budapest, Corvin körút 31.)

FORMA Zrt. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.)

Szalai Építész Iroda Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út 40.)

Mivel az ajánlatok beérkezési határideje az előterjesztés készítésekor még nem járt le, a beérkezett ajánlatok tartalmáról és összegeiről az ülésen szóban adunk tájékoztatást.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat

Tájékoztatás a fürdőfejlesztés megvalósításának további lépéseiről

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tájékoztatás a fürdőfejlesztés megvalósításának további lépéseiről” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz.

- A képviselő-testület támogatja a 1818/2016 (XII.22.) számú Korm.határozattal nyújtott támogatás leadott adatlapjának módosítását azzal, hogy a projekt keretében az engedélyes terv részét képező másik ütem, a fürdő II. épületének rekonstrukciója valósuljon meg.

- A képviselő-testület felkéri a műszaki osztályvezetőt, hogy az adatlap módosításának kezdeményezéséhez szükséges intézkedéseket megtegye, és felkéri a jegyzőt, hogy utasítsa a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az új műszaki tartalomnak megfelelő, új közbeszerzési eljárás dokumentációjának előkészítésére.

- A képviselő-testület az új közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges tender-tervek elkészítésével a beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó …………….…..…..gazdasági társaságot bízza meg. Egyben felhatalmazza a polgármestert a tender-terv elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő. azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Harkány, 2018. 03. 23.

Dr. Markovics Boglárka s.k., jegyző