Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. szeptember 4-i RENDES  ÜLÉSÉRE

11.) Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Dr. Markovics Boglárka jegyző |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Pirisi Valéria projekt szakmai vezető |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: | - |
| MEGTÁRGYALTA: | - |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: | - |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | Egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 5 oldal előterjesztés |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2023. szeptember 4. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria projekt szakmai vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy az mindenki előtt ismert, az önkormányzat igen aktív pályázati tevékenységet végzett az elmúlt években. Bár a futó pályázatok száma a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, a megvalósításban résztvevő foglalkoztatottak létszáma is jóval kevesebb, így a pályázatok megvalósításának ütemezése, a párhuzamos megvalósítás ma is kiemelt és fontos feladata a hivatali és a pályázati területen dolgozó önkormányzati munkatársaknak.

Az egyes pályázatok megvalósítása részletes és nagy mennyiségű adminisztrációs munkát igényel, amelyek eredménye sokáig nem látványos, csak hivatali ügyiratok formájában jelentkezik. A képviselő-testület tájékoztatása céljából a pályázatok jelenlegi állásáról készítettünk egy rövid, lényegre törő összefoglalót az alábbiak szerint.

2023-ban megvalósítás alatt levő projektek

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi piaccsarnok épületének felújítása

Támogatási összeg: 300 M Ft

Projekt kezdés: 2023.06.01.

Projekt célja: Piaccsarnok épületének felújítása.

Aktuális helyzet: kiviteli tervek készülnek, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés ősszel megindítható legyen. Projekt tervezett befejezése: 2024. május.

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 és TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 - Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése és Lanka csatorna fejlesztése

Támogatási összeg összesen 1 Mrd Ft (2 projekt, egyenként 500 M Ft)

Projekt célja: 4,6 km csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése, megfelelő, gyors vízelvezetés kialakítása.

Aktuális helyzet: 2023 májusában a kivitelezés munkálatai megkezdődtek, jelenleg 50%-os készültségű a projekt. Projekt tervezett befejezése: 2023.december.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027 - A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása

Támogatási összeg: 200 M Ft

Projekt célja: Arborétum területének felújítása, játszótér, édesanyák kertje, futópálya, tanösvény kialakítása

Aktuális helyzet: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van, várható döntés 2023. szeptember. Projekt tervezett befejezése: 2024. május.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 „Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban”

Támogatási összeg: 210 M Ft

Projekt célja: Sportcsarnok épületének felújítása, szabadtéri streetball pálya kialakítása, Dankó Pista u. 2 irányúvá tétele, parkoló felújítás, Drávaszabolcsi „háromszög” játszótér kialakítása

Aktuális helyzet: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van, várható döntés 2023. szeptember. Projekt tervezett befejezése: 2024. május.

2023-ban zárás/befejezés/jóváhagyás alatt levő projektek

VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

Támogatási összeg: 62 M Ft

Önerő: 9 M Ft

Projekt célja: Ady Endre utcai épület felújítása, térrendezés (a pékség kivételével)

Aktuális helyzet: Helyszíni ellenőrzésen feltárt hiányok pótlása van folyamatban, teljesítés után jóváhagyás várható.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Támogatási összeg: 228 M Ft

Önerő: 21,5 M Ft

Projekt célja: 0381 hrsz, Nagyhegyi úton szilárd burkolat kialakítása

Aktuális helyzet: a projekt befejeződött, záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése folyamatban.

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület

Támogatási összeg: 456 M Ft

Aktuális helyzet: helyszíni ellenőrzés lezajlott, feladatunk még az E.ON hálózati csatlakozási szerződés megkötése, illetve a telkek eladása vagy bérbeadása.

EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában

Támogatási összeg: 68 M Ft

Aktuális helyzet: a projekt befejeződött 2020.08.29-én, záró elszámolás és beszámoló beküldve, a helyszíni ellenőrzés általunk vitatott szabálytalanságot állapított meg, az általunk megfogalmazott észrevétel vizsgálata folyamatban van. (Az IH értelmezése szerint a megvalósított nyári táborokat nem lehetett volna iskoláskorú gyermekeknek szervezni). 2020 óta várjuk az eljárás végét, és a pályázat jóváhagyását. (email-es megkeresésre, hogy áll az ügy – előreláthatólag mikor lesz döntés, azt a választ kaptuk, hogy „az eljárás folyamatban van”.)

MKSZ (Magyar Kézilabda Szövetség)

Támogatási összeg: 4 M Ft

Projekt célja: közüzemi költség támogatás (áram, gáz)

Aktuális helyzet: záró elszámolás beküldés alatt

Térzene 2022

Támogatási összeg: 5 M Ft

Aktuális helyzet: záró elszámolás beküldve.

Fenntartási időszakban levő projektek – KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL

Skanzen kialakítása – Kisfaludy2030

Projekt célja: Kodolányi közben 2 talpas ház felújítása, kemence, játszótér, mobilszínpad kialakítása, térrendezés

A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás: 2022 szeptembertől 2027 szeptemberéig évente 600 fő részvételével rendezvények szervezése.

EFOP-4.1.7-16-2017-00038 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Harkány Város klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése

A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás: 2020 - 2025-ig a művelődési házban évente 320 fő részvételével nem formális tanulási programok szervezése.

Évente egy projekt fenntartási jelentés beküldése szükséges 5 éven keresztül:

- TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban

- TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros

- EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban

- EFOP-1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben (rendezvények, képzések)

- EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban

- TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában (Körforgalom)

- TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése

Művelődési Ház projektek

Csoóri Sándor – népzenei oktatási programok megvalósítása

Támogatási összeg:4 M Ft

Aktuális helyzet: a pályázat beküldve 2023 augusztusában

Rendezvénytámogatás

Támogatási összeg:12 M Ft

Aktuális helyzet: záró elszámolás beküldve.

Ahogy az a fenti, csak a lényeget tartalmazó összefoglalásból is látható, a pályázatok napi szinten komoly többletfeladatot és nagyon nagy odafigyelést igényelnek.

A pályázatok menedzselése idén is bizonyosan sok munkát fog adni, mind az apparátus egy részének, mind a képviselő-testületnek. Kérem, hogy a képviselő-testület az eddigiekhez hasonlóan rugalmas ülésezésével segítse ezt a munkát!

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat

Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta, és annak tartalmát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő. azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Harkány, 2023.08.31.

Dr. Markovics Boglárka s.k.,

jegyző