Tárgy: Döntés „Lanka csatorna fejlesztése” – c. projekt kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Melléklet:

szerződéstervezet,

műszaki dokumentáció

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. november 29. napi RENDES ÜLÉSÉRE

15.)  Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Dr. Markovics Boglárka jegyző |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Pirisi Valéria projekt szakmai vezető |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: | - |
| MEGTÁRGYALTA: | - |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: | 35/2023.(IV.06.) sz. határozat |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | Határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | Egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 2 oldal előterjesztés szerződéstervezet, műszaki dokumentáció |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2023. november 29. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés „Lanka csatorna fejlesztése” – c. projekt kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria, projekt szakmai vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Harkány Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP - Program keretén belül a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 azonosító számú, „Lanka csatorna fejlesztése” című pályázat megvalósítására. Ahogy az Önök előtt is ismert, a képviselő-testület 35/2023.(IV.06.) sz. számú határozatával a kivitelezési munkák elvégzésére a Szedibau Építőipari Kft-vel (7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36.) kötött szerződést 2023.04.21-én.

Kivitelező a munkálatok teljesítése során, 2023.09.13-án műszaki tartalom változásbejelentést és költségnövekmény bejelentést tett, nettó 44.899.920 Ft+Áfa összegben.

A projekt műszaki ellenőre (Hobor-Konstrukt Bt.) megvizsgálta a dokumentációt, indokoltnak találta a műszaki tartalom változását, és a módosítás elfogadását javasolja.

A vállalkozási szerződés eredeti összege nettó 309.973.086 Ft+Áfa, mely a módosítással 354.873.006 Ft+Áfa összegre változik.

Az önkormányzat számára a pályázatban rendelkezésre álló fedezet összege nettó 355.375.331 Ft+Áfa. A projekt költségvetését megvizsgálva megállapításra került, hogy a megemelt összeg a projekt keretéből rendelkezésre áll, tehát sem önerő biztosítására, sem további forrás igénylésére nincs szükség.

Fentiek alapján az alábbi határozat elfogadását javaslom a döntéshozó Képviselő-testületnek!

Határozati javaslat

Döntés „Lanka csatorna fejlesztése” – c. projekt kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

- Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Döntés „Lanka csatorna fejlesztése” – c. projekt kivitelezés tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról” című napirendet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

- Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 azonosító számú „Lanka csatorna fejlesztése” c. projekt keretében megvalósuló kivitelezés tárgyban a Szedibau Építőipari Kft.-vel 2023. április 21-én megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

- A képviselő-testület a szerződés módosításának többletforrás-igényét - 44.899.920 Ft+Áfa = bruttó 57.022.898,-Ft összeget -  a projekt költségvetés terhére biztosítja.

- A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, valamint felkéri a jegyzőt és az akkreditált közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire

Felelős: Polgármester, Jegyző, faksz

Harkány, 2023. 11. 23.

Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző