Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. július 2-i RENDES ÜLÉSÉRE

9.) Napirendi pont

| ELŐTERJESZTŐ: | Bacsáné Dr. Kajdity Petra jegyző |
| --- | --- |
| AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: | Pirisi Valéria projekt szakmai vezető |
| VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: |  |
| MEGTÁRGYALTA: |  |
| AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: | - |
| SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET | határozat |
| SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: | Egyszerű többség |
| TERJEDELEM: MELLÉKLET: | 3 oldal előterjesztés |
| TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: |  |
| POLGÁRMESTER LÁTTA: |  |

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2024. július 2. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné Dr. Kajdity Petra

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria projekt szakmai vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy az mindenki előtt ismert, az önkormányzat igen aktív pályázati tevékenységet végzett az elmúlt években. Bár a futó pályázatok száma a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, a megvalósításban résztvevő foglalkoztatottak létszáma is jóval kevesebb, így a pályázatok megvalósításának ütemezése, a párhuzamos megvalósítás ma is kiemelt és fontos feladata a hivatali és a pályázati területen dolgozó önkormányzati munkatársaknak.

Az egyes pályázatok megvalósítása részletes és nagy mennyiségű adminisztrációs munkát igényel, amelyek eredménye sokáig nem látványos, csak hivatali ügyiratok formájában jelentkezik. A képviselő-testület tájékoztatása céljából a pályázatok jelenlegi állásáról készítettünk egy rövid, lényegre törő összefoglalót az alábbiak szerint.

2024-ben beadott pályázatok

TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT

Támogatási összeg: 56 M Ft

Státusz: beadott pályázat, döntésre vár

Projekt célja: 2500/1 és 2500/2 hrsz területén felhalmozódott zöld és építési hulladék elszállítása.

Művelődési Ház

A kézilabda sportágnak helyt adó tornacsarnokok, tornatermek, sportcsarnokok közüzemi költségeinek támogatására

Támogatási összeg: 11 M Ft

Státusz: beadott pályázat, döntésre vár

Projekt célja: A sportcsarnok 2024 évi áram és fűtés költségeinek csökkentése támogatás által.

2024-ben megvalósítás alatt levő projektek

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi piaccsarnok épületének felújítása

Támogatási összeg: 300 M Ft

Projekt kezdés: 2023.06.01.

Projekt célja: Piaccsarnok épületének felújítása.

Aktuális helyzet: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés műszaki tartalom változása miatt visszavonásra került, a képviselő-testület más napirendi pont keretében dönt az új eljárás megindításáról. Projekt tervezett befejezése: 2025. május.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028 „Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban”

Támogatási összeg: 210 M Ft

Projekt célja: Sportcsarnok épületének felújítása, szabadtéri streetball pálya kialakítása, Dankó Pista u. 2 irányúvá tétele, parkoló felújítás, Drávaszabolcsi „háromszög” játszótér kialakítása

Aktuális helyzet: a projekt kivitelezés alatt, várható befejezés:

Sportcsarnok épülete június 8.

Drávaszabolcsi „háromszög” játszótér kialakítása: július

Dankó Pista u. 2 irányúvá tétele, parkoló felújítás: augusztus

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027 - A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója, aktív rekreációs területek kialakítása

Támogatási összeg: 200 M Ft

Projekt célja: Arborétum területének felújítása, játszótér, édesanyák kertje, futópálya, tanösvény kialakítása

Aktuális helyzet: A projekt befejeződött, záró elszámolás és záró beszámoló összeállítása és beküldése folyamatban.

2024-ben zárás/befejezés/jóváhagyás alatt levő projektek

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 és TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 - Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése és Lanka csatorna fejlesztése

Támogatási összeg összesen 1 Mrd Ft (2 projekt, egyenként 500 M Ft)

Projekt célja: 4,6 km csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése, megfelelő, gyors vízelvezetés kialakítása.

Aktuális helyzet: A projekt befejeződött, helyszíni ellenőrzés megtörtént, záró elszámolás és záró beszámoló jóváhagyása folyamatban.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Támogatási összeg: 228 M Ft

Önerő: 21,5 M Ft

Projekt célja: 0381 hrsz, Nagyhegyi úton szilárd burkolat kialakítása

Aktuális helyzet: a projekt befejeződött, záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldve, helyszíni ellenőrzés várható.

Fenntartási időszakban levő projektek – KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL

VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

Projekt célja: Ady Endre utcai épület felújítása, térrendezés (a pékség kivételével)

A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás: épület helységeinek bérbe adása, termékkóstolók rendezése. (2024.júniustól van bérlő az épületben)

EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában

Projekt célja: bármely életkorban tanulási programok megvalósítása

A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás: 2024-2029-ig a projektben megvalósított tevékenységek közül 3 féle program folyamatos végzése.

Skanzen kialakítása – Kisfaludy2030

A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás: 2022-2027 szeptemberéig évente 600 fő részvételével rendezvények szervezése.

EFOP-4.1.7-16-2017-00038 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Harkány Város klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése

A fenntartási időszakra vonatkozó vállalás: 2020 - 2025-ig a művelődési házban évente 320 fő részvételével nem formális tanulási programok szervezése.

Évente egy projekt fenntartási jelentés beküldése szükséges 5 éven keresztül:

- TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi iparterület (2028-ig)

- TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban (2028-ig)

- TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros (2027-ig)

- TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése (2025-ig)

- EFOP-1.5.3-16-2017-00049 Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben (rendezvények, képzések) (2024)

- EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban (2027-ig)

- TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában (Körforgalom) (2026-ig)

Ahogy az a fenti, csak a lényeget tartalmazó összefoglalásból is látható, a pályázatok napi szinten komoly többletfeladatot és nagyon nagy odafigyelést igényelnek.

A pályázatok menedzselése idén is bizonyosan sok munkát fog adni, mind az apparátus egy részének, mind a képviselő-testületnek. Kérem, hogy a képviselő-testület az eddigiekhez hasonlóan rugalmas ülésezésével segítse ezt a munkát!

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat

Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta, és annak tartalmát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő. azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Harkány, 2024.06.14.

Bacsáné Dr. Kajdity Petra s.k.,

jegyző